## Slide 1: Projektplanung & Querschnittsaufgaben
Dujmovic Ivan
& Thomas Anton

## Slide 2: Agenda | Kapitel 4
Projektstrukturplan
Arbeitspakete und Verantwortungsmatrix
Zeitplanung

## Slide 3: Der Projektstrukturplan
Wichtige Punkte meinerseits…

## Slide 4
Projektname
Teilprojekt A
Teilprojekt B
Teilprojekt C
Teilprojekt D
Teilprojekt E
Arbeitspaket 1
Arbeitspaket 2
Arbeitspaket 3
Arbeitspaket 4
Arbeitspaket 5
Arbeitspaket 6
Arbeitspaket 7
Arbeitspaket 8
Arbeitspaket 9
Arbeitspaket 10
Arbeitspaket 11
Arbeitspaket 12
Arbeitspaket 13
Arbeitspaket 14
Arbeitspaket 15
Arbeitspaket 16
Arbeitspaket 17
Arbeitspaket 18
Arbeitspaket 19
Arbeitspaket 20
Arbeitspaket 21
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
PSP-Code
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
Verantwortlicher
PSP-Code
Projektleiter

## Slide 5: Beispiel:
Ski-Freizeit
Logistik
Programm
Information
Unterkunft finden
Transport organisieren
Ski-Aktivitäten
Sonstige A. planen
Party organisieren
Präsentation gestalten
Präsentation halten
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
Anna
Julia
Tom
Paula
Alex
1
Petra
Petra
Petra

## Slide 6: Gliederungsarten
Zeitorientiert
Funktionsorientiert
Objektorientiert

## Slide 7
Ski-Freizeit
Logistik
Programm
Information
Unterkunft finden
Transport organisieren
Ski-Aktivitäten
Sonstige A. planen
Party organisieren
Präsentation gestalten
Präsentation halten
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
Anna
Julia
Tom
Paula
Alex
1
Petra
Top-Down
Bottom-Up

## Slide 8: Arbeitspakete
Aufgaben, die sachlich zusammengehören
  Kann man nicht mehr weiter untergliedern
Verantwortungsbereich einer Person
  Wenn die Aufgabe zu groß für eine einzelne Person ist handelt es sich nicht mehr um ein Arbeitspaket
Beschreibung der Arbeitspakete
  Arbeitspakete sollten so genau wie möglich Einheitlich beschrieben werden z.B. in einer Tabelle oder einem Formular
  Jedes Arbeitspaket muss von den anderen Arbeitspaketen klar abgegrenzt sein

## Slide 9: Beispiel
Projektname
Verantwortliches Teammitglied
Beschreibung des Arbeitspakets
Name des Arbeitspakets
Unterschrift Projektleiter
Unterschrift Verantwortlicher

## Slide 10: Verantwortungsmatrix
Eine Tabellarische Darstellung der Zuständigkeiten
  Sie zeigt auf welche Rolle die einzelnen Projektmitglieder bei der Verwirklichung des Gesamtprojekts spielen
Das wichtigste ist!
  Das es wirklich nur einen Verantwortlichen pro Arbeitspaket gibt

## Slide 11: Beispiel anhand eines Videos

## Slide 12: Zeitplanung
Dies wird durch Diagramme bzw. durch Pläne dargestellt
Es gibt 3 Arten davon:
  GANTT-Diagramm
  Netzplan
  Aktions-/Arbeitsplan

## Slide 13: Beispiel: GANTT-Diagramm

## Slide 14: Beispiel: Netzplan

## Slide 15: Beispiel: Aktions-/Arbeitsplan

## Slide 16: Agenda | Kapitel 5